專題進度報告(學期中)

專題名稱：虛擬展會平台

專題成員：

資訊三丙 D1150166 曾予菲

資訊三甲 D1150504 徐承毅

資訊三甲 D1150136 陳可軒

- 工作與進度報告： 前端： - UI已完成約40% 後端： - 修改資料庫 - 修改ERD - 完成主要table(user、expo、booth)的CRUD AI： - 研究相關功能

二、目前約完成 25 %之進度， 比預計的進度 （■稍微 □嚴重）（■落後 □超前）。 主要原因： - 還在摸索階段，很多東西需要邊做邊修改，因此花費了一些時間在查找資料與修正

三、下次主要工作 前端： - 完成全部prototype - 連接後端API - 完成Unity設計 後端： - 將Repository中的JDBC方法改為JPA方法 - 完成tag, expo_list等expo相關的table CRUD - 整合前述緊密關連的table至EexpoController

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) (一) 遭遇問題：不太確定多對多關係等緊密關係的table是否該寫在同一個CRUD邏輯，還是需要有各自的Controller, Service, Repository。 解決方法：搜尋網路、查找相關書籍及詢問指導老師 解決進度：已理解概念:「每個table需要有自己的Service和Repository，但若為一個功能中會發生的事情，則可以整合至同一個Controller的功能中。」，不過尚未開始實作。 (二) 遭遇問題：撰寫APP時崩潰。 解決方法：修正資源路徑。 解決進度：修正成功並正常執行。 (三) 遭遇問題：實作Unity時腳本沒有正常運作。 解決方法：嘗試修改腳本。 解決進度：尚未解決，持續嘗試修正中。

五、老師建議： - API的mapping命名方式建議將變數放至最後 - API已有基本的CRUD，前端也可以同步開始並嘗試整合了 - 若確定前端要使用Unity與Flutter，先測試能否正確連接 - 資料庫可以使用MySQL Workbench自動產生ERD，同步資料庫更改 - 可以嘗試使用RAG Flow API - 可以開始試著用NotebookLM實作AI的部分了 - 資料庫拆分乾淨一點比較好，一個table一個功能，不要混在一起 - 後端的部分可以用JPA實作，較為簡潔容易