專題進度報告(學期中)

專題名稱：虛擬展會平台

專題成員：

資訊三丙 D1150166 曾予菲

資訊三甲 D1150504 徐承毅

資訊三甲 D1150136 陳可軒

- 工作與進度報告： - 完成市場調查與相關資料收集 - 確認系統需求與功能 - 確認專題呈現方式(APP) - 完成UI/UX介面設計 - 確認專題開發工具(Unity) - 完成資料庫ER Diagram的設計及建立

二、目前約完成 15 %之進度， 比預計的進度 （■稍微 □嚴重）（□落後 ■超前）。 主要原因： - 每周皆有訂定目標並確實達成 - 會議後，老師的建議修改事項亦立即修改

三、下次主要工作 - 程式開發之工作分配 - 熟悉Unity開發環境並開始進行程式開發

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) (一) 遭遇問題：我們對於開發工具與環境都不夠孰悉，不確定哪種開發工具最符合專題需求 解決方法：請教指導老師，並上網查詢APP相關開發經驗，討論出最適合的開發工具 解決進度：UI/UX設計使用Figma、APP開發環境使用Unity。而尚未開始的部分，開發工具仍待決定 (二) 遭遇問題：MySQL資料庫無法在組員的電腦上共享，因為電腦IP為動態導致連線不穩定 解決方法：查詢資料庫共享方案，老師會提供固定IP的電腦，以供資料庫共享 解決進度：已確認解決方案，目前可先開發應用程式，資料庫共享部分待後續實現

五、老師建議： 開發工具： - UI設計使用Figma - 開發環境可以全部使用Unity - AI功能使用NotebookIM UI/UX： - 新增功能-使用者可以切換身分(一般使用者/廠商)，將不同種類的功能做區分 - 可新增創建展會的付費機制 - 展會地圖可以分大小，大地圖可局部顯示攤位，並允許使用者移動 其他建議： - 進行市場調查，做出與現有產品不同之特色 - 可以去逢甲大學就業博覽會收集實體展會資料並拍照紀錄 - 建議開發APP - 要有AI相關功能 - ER Diagram仍需些微修改 - 資料庫共享將透過老師提供的電腦（固定 IP）實現