專題進度報告(學期中)

專題名稱：虛擬展會平台

專題成員：

資訊三甲 D1150136 陳可軒

資訊三丙 D1150166 曾予菲

資訊三甲 D1150504 徐承毅

- 工作與進度報告： 前端： - 使用者註冊流程UI及API串接完成 - 登入/登出：UI及API串接完成，優化了識別使用者身分導航到不同的身分頁面 - 狀態管理：使用統一管理使用者的登入狀態、個人資料和 API Token - 一般使用者：主頁 、趨勢頁面 、推薦查詢頁面和個人資料頁面的基本框架以及API串接 - 展覽進入頁完成，用於顯示展覽詳情 - 創作者：展覽管理 、攤位管理和個人資料頁面的增刪修改功能皆已完成 - 身份切換功能已在個人資料頁面中實現 - 展會AI聊天完成 - 修改展會、攤位的部分設計 - 修改部分UI樣式設計 - 修改部分Unity腳本結構 後端： - 根據前端需求補足遺漏的API - 修正發現的bug

二、目前約完成 88 %之進度， 比預計的進度 （■稍微 □嚴重）（■落後 □超前）。 主要原因： - 由於製作所需時間長於預估，導致進度落後

三、下次主要工作 前端： - Unity與Flutter連接 - 擴充假資料 - 攤位內移動 - AI聊天 - 作品互動 後端： - 根據前端需求補足遺漏的API - 修正發現的bug

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) (一) 遭遇問題：起初構想的聊天室UI樣式可能無法使用。 解決方法：嘗試使用Unity內的UI腳本來設計。 解決進度：即將著手處理此問題。

五、老師建議： - 進度需再加快