專題進度報告(學期中)

專題名稱：虛擬展會平台

專題成員：

資訊三丙 D1150166 曾予菲

資訊三甲 D1150504 徐承毅

資訊三甲 D1150136 陳可軒

- 工作與進度報告： 前端： - 熟悉Unity並進行實際操作 後端： - 熟悉Java Spring Boot及API Tester - 資料庫修改 - API文件約40% - API約5% AI： - 蒐集相關資料並進行初步探索

二、目前約完成 20 %之進度， 比預計的進度 （■稍微 □嚴重）（■落後 □超前）。 主要原因： - 這幾周主要在開發環境的安裝與熟悉，實際專題進展略少

三、下次主要工作 前端： - 完成prototype 後端： - 完成user及expo的CRUD - 確認資料庫格式 AI： - 預計進行實際操作，應用所學

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) (一) 遭遇問題：無法一次完善API文件(無法一次列出所有所需功能)。 解決方法：直接開始基本的CRUD實作，並改使用Swagger自動生成API文件(原本是自己打)。 解決進度：目前已完成user的GET功能，API文件則是已完成user、expo和booth的CRUD撰寫。API已成功連接Swagger並測試成功。 (二) 遭遇問題：安裝Unity編譯器時，不明原因無法安裝，重複操作還是安裝失敗。 解決方法：新增使用者，並安裝於新使用者的資料夾。 解決進度：已安裝成功並正常執行。

五、老師建議： - 後端可以使用Java Spring Boot - 建議報名參加「2025行動應用創新賽」