專題進度報告(學期中)

專題名稱：虛擬展會平台

專題成員：

資訊三甲 D1150136 陳可軒

資訊三丙 D1150166 曾予菲

資訊三甲 D1150504 徐承毅

- 工作與進度報告： 前端： - 使用者註冊流程UI及API串接完成 - 登入/登出：UI及API串接完成，優化了識別使用者身分導航到不同的身分頁面 - 狀態管理：使用統一管理使用者的登入狀態、個人資料和API Token - 一般使用者：主頁、趨勢頁面、推薦查詢頁面和個人資料頁面的基本框架 - 展覽進入頁完成，用於顯示展覽詳情 - 創作者：展覽管理、攤位管理和個人資料頁面的增刪修改功能皆已完成 - 身份切換功能已在個人資料頁面中實現 - 展場設計完成 - 使用者顯示資訊、移動完成 - 攤位頁面完成 - 展場與攤位間的切換完成 後端： - 修正資料表中儲存使用者身分的方式 - 新增JWT、Refresh Token、Access Token及相關功能 - 將部分API加入身分驗證 - 完成驗證信及忘記密碼等信箱相關功能 - 完成密碼加密及修改密碼等密碼相關功能 - WebSocket 私人及群組聊天室相關API實作(尚未測試) - 完成歷史紀錄(log)相關功能 - 新增預設頭像相關判斷 - 新增前端需要的一些API - 修正發現的bug

二、目前約完成 80 %之進度， 比預計的進度 （■稍微 □嚴重）（■落後 □超前）。 主要原因： - 部分實作與原先規劃需要調整 - 一些API設計、串接以及美術設計尚需調整

三、下次主要工作 前端： - 兩個CustomAppBar中搜尋框的實作 - CustomAppBar中私訊按鈕的對應功能 - 展場聊天室 - 攤位AI聊天、API串接 - 整合Unity和Flutter 後端： - 根據前端需求補足遺漏的API - 修正發現的bug

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) (一) 遭遇問題：API連接問題修改腳本加入API呼叫後，導致原本程式無法使用。 解決方法：持續修改腳本直到Unity不會再報錯。 解決進度：已解決使用者資訊的展示。 (二) 遭遇問題：對於Controller, Service, Repository, Entity, Interceptor的責任劃分感到困惑。 解決方法：閱讀各種文章資源並多次向AI詢問，以釐清各層級的功能與權責。 解決進度：已完全解決並充分理解各層的定位與用途，能正確區分並應用於實作中。 (三) 遭遇問題：API真實資料與前端假資料的過渡問題，以往假資料能成批建立，連接API後只能慢慢加入資料。 解決方法：完成後使用AI圖片，並手動新增資料。 解決進度：目前僅使用單一圖片並手動新增資料。

五、老師建議： - 進度需再加快 - 角色身分統一使用Role表格管理 - 身分驗證判斷應使用註解(@PreAuthorize)尤佳 - UI排版優化建議 - AI可以先接雲端的(例：DeepSeek)，功能不需要自己寫，可以直接寫在後端